|  | Утверждаю: Генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик» ________________ /В.И. Кудряшов/ |
| --- | --- |

## Документация об открытом конкурсном отборе

на право заключения договоров подряда на капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов

г. Челябинск

2012 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

    - Форма – Открытый конкурсный  отбор на право заключения договора на выполнение  капитального ремонта  многоквартирных жилых домов.

2. Заказчик:

ООО «Управляющая компания «Ремжилзаказчик»;                                                          454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Елькина, 79. тел.: 263-62-23

Организатор конкурсного отбора-  ООО «Управляющая компания «Ремжилзаказчик»;                                         454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Елькина, 79. тел.: 263-62-23

3. Предмет договора:

Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам:

Ул.3го Интернационала,119; 119А; пр.Ленина,30; ул.Барбюса,82; ул.Вагнера,71

4. Место выполнения работ: г. Челябинск

5. Преимущества при участии в размещении заказов учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не представлены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсном отборе –

Документация о конкурсном отборе предоставляется всем заинтересованным юридическим лицам на основании заявления, поданного в письменной форме со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о конкурсном  отборе до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе.

Предоставление документации о конкурсном  отборе до опубликования извещения не допускается.

Документацию о конкурсном отборе  можно получить по адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 79, оф. 401 (с 8-00 часов  до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 12-45 часов).

Документация о конкурсном отборе  предоставляется в письменной форме.

Документация о конкурсном отборе выдается заинтересованному  юридическому лицу по письменному запросу  при наличии документа, удостоверяющего личность  ( либо представителю заинтересованного лица под расписку по предъявлению доверенности).

    - Место, дата и время проведения конкурсного отбора- состоится

25 июля 2012 года, в 10-00 часов по адресу:  Челябинская область, город Челябинск,

ул. Елькина, 79, каб. 201

8.Окончание выдачи документации: 24 июля 2012 года до 12-00 часов.

Дата окончания приема заявок на участие: 24 июля 2012 года до 12-00 часов

# ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

# РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

  - Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

  - Настоящая Конкурсная документация определяет основные требования к организации и проведению выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (Заказчик) открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы.

  - Порядок отбора подрядных организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и основывается на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, ответственности органов местного самоуправления, управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.

  - В конкурсной документации применяются следующие термины, определения и понятия:

"открытый конкурс" (далее – конкурс) - форма определения комиссией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, обеспечивающая привлечение наиболее квалифицированных организаций для выполнения соответствующих видов работ;

"предмет открытого конкурса" - право на заключение договора на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"объект открытого конкурса" - многоквартирный дом, включенный в установленном порядке в Программу по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"претендент на участие в открытом конкурсе" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством, подавшие в установленном порядке заявку на участие в открытом конкурсе по отбору организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных  домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"участник открытого конкурса" - претендент на участие в конкурсном отборе, допущенный комиссией к участию в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"документация по открытому конкурсу" (далее – документация) - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта открытого конкурса; информацию о критериях оценки участников открытого конкурса в целях отбора их в качестве подрядных организаций; информацию об основных условиях договоров на выполнение соответствующих видов работ;

"заявка на участие в открытом конкурсе" - заявка юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя на участие в открытом конкурсе подрядных организаций, оформленная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, и содержащая предложение на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории  многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"подрядная организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим в области градостроительства законодательством, с которым по решению комиссии заказчик заключает договоры на выполнение соответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовой территории в многоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"критерии отбора" - количественные и качественные показатели, предъявляемые к участникам открытого конкурса, оформленные в соответствии с требованиями документации по открытому конкурсу по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

"договор на выполнение работ" - договор на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома, заключаемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам открытого конкурса;

"технический надзор" (технадзор) — это комплекс экспертно – проверочных мероприятий (за такими параметрами как качество, объемы, стоимость, документация с фиксацией всего в письменном виде и фотофиксацией объекта), целью которых является сделать весь процесс проектных, сметных, инженерных и строительно-монтажных работ с начала проектирования и до окончания производства работ максимально управляемым, прозрачным, предсказуемым и понятным для заказчика.

  - открытый конкурс подрядных организаций проводится на основе следующих принципов:

1) создания для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей равных условий участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации;

2) добросовестной конкуренции;

3) эффективного использования средств, предоставляемых в рамках реализации Программы на капитальный ремонт и ремонт дворовой территории  многоквартирных домов;

4) доступности информации о проведении конкурсного отбора подрядных организаций.

  - Открытый конкурс по отбору подрядных организаций проводится на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома.

  - В ходе открытого конкурса по отбору подрядных организаций комиссия вправе рассматривать вопрос привлечения к выполнению работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории  с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, как одного подрядчика на весь комплекс работ, так и разных подрядчиков на разные виды работ. В случае привлечения более одного подрядчика по видам работ, с каждым из них заключается отдельный договор на выполнение работ.

  - Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту  и ремонту дворовой территории многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, осуществляется путем открытого конкурса по отбору подрядных организаций из числа участников открытого конкурса, подавших в установленном порядке заявку на участие в открытом конкурсе.

  - Открытый конкурс по отбору подрядных организаций может быть начат организатором открытого конкурса с даты размещения и опубликования организатором открытого конкурса, извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте и в официальном печатном издании соответственно муниципального образования, на территории которого планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома.

- Участники конкурса и их функции

  - Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

  - участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирных домов;

  - оформляет решение о создании комиссии письменным распоряжением. В распоряжении указываются состав комиссии, председатель комиссии, порядок  работы комиссии, срок ее действия.

  - разрабатывает и утверждает конкурсную документацию на основании утвержденных субъектом Российской Федерации региональных адресных программ проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;

  - в порядке, установленном в  разделе 3 настоящей документации, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

  - назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса;

  - через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика.

  - через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

  - при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

  - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

  - предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

  - предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

  - ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящей документации;

  - оповещает в письменном виде победителя конкурса;

  - заключает договор подряда с победителем конкурса

  - направляет информацию о результатах конкурса в местную администрацию;

  - "Конкурсная комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов" (далее – комиссия) - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, созданный в установленном порядке в целях проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса.

  - Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

  - осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;

  - осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

  - определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

    - В состав комиссии входит  не менее пяти человек.

    - Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос.

    - Члены комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором открытого конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

    - Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

    - Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Не допускается заполнения протокола карандашом и внесения в протоколы исправлений.

    - Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

    - Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе  проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

    - Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

    - Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

  - Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя) осуществляет следующие функции:

  - руководить  деятельностью комиссии;

  - председательствует на заседаниях комиссии;

  - несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

  - осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

  - Члены комиссии осуществляют следующие функции:

  - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

  - участвуют в заседаниях комиссии;

  - выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

- Порядок проведения конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов

  - Извещение о проведении конкурса размещается и опубликовывается организатором конкурса на официальном сайте и в официальном печатном издании органа местного самоуправления не менее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Извещение о проведении конкурса содержит следующее:

1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона и номер факса заказчика;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса организатора конкурса;

4) вид конкурса, предмет конкурса;

5) место, порядок и срок получения документации к конкурсу по отбору подрядных организаций;

6) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

7) требования к оформлению заявок на участие в конкурсе;

8) место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций;

- Конкурсная документация. Порядок ее представления, разъяснения, организация осмотра объектов.

  - Документация должна содержать требования, установленные заказчиком, организатором к претендентам на участие в конкурсе, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия, выполняемых работ, потребностям заказчика.

  - Перечень и стоимость работ по капитальному ремонту  объекта конкурса определяются в соответствии с предварительным сметным расчетом, составленным на основании акта технического осмотра многоквартирного дома и утверждаются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Конкурсная документация по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирного дома, включает в себя:

1) перечень работ по капитальному ремонту объекта конкурса с указанием предварительной сметной стоимости каждого вида работ по форме согласно приложению;

2) требования к претендентам на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций, установленные пунктом 6.1 настоящей документации;

3) форму заявки претендента на участие в конкурсе согласно разделу 3  форма 3.2. настоящей документации;

4) форму анкеты претендента на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций согласно  разделу 3  форма 3.3. настоящей документации;

5) форму доверенности на уполномоченное лицо согласно  разделу 3  форма 3.4. настоящей документации;

6) проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта конкурса согласно ЧАСТИ II настоящей документации;

  - Заказчик, организатор конкурса обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с  конкурсной документацией

  - Комплект конкурсной документации по отбору подрядных организаций предоставляется любому заинтересованному лицу, желающему принять участие в конкурсе на основании заявления, поданного в письменной форме.

  - Конкурсная документация по отбору подрядных организаций  предоставляется заказчиком, организатором комиссионного отбора в течение дня следующего с момента подачи письменного заявления.

  - Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

- Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций заинтересованное лицо подает организатору конкурса  следующие документы:

1) заполненную заявку претендента на участие в конкурсе (по форме 3.2. настоящей документации);

2) заполненную анкету претендента на участие в конкурсе, (по форме 3.3. настоящей документации);

3) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие соответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 6.1. настоящей документации:

- заверенные копии регистрационных и уставных документов (копии свидетельства о регистрации; копии свидетельства о внесении записи в Единый гос. реестр юр. лиц; копия Устава или надлежащим образом заверенная выписка из Устава с указанием данных о наименовании организации, организационно-правовой форме, местонахождении, формы собственности, учредителях, основных видах деятельности; копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации (копия протокола общего собрания учредителей, контракта или приказа о назначении на должность руководителя);

- копии бухгалтерского баланса  за предыдущий год и последний квартал текущего года;

- копии отчетов о прибылях и убытках за предыдущий год и последний отчетный период;

- подтверждение платежеспособности оферента  уполномоченным банковским учреждением (оригинал справки об отсутствии картотеки на р/счете или счетах);

- оригинал справки из соответствующей ИФНС о задолженности оферента в бюджеты всех уровней;

- копию свидетельства о вступлении в СРО;

- гарантийное письмо о том, что участник не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом) (за подписью директора и бухгалтера);

- внутренний конверт (с указанием на конверте номера лота), в котором должна содержаться:

- конкурсное предложение;

- сведения о кадровых ресурсах;

- копии квалификационных аттестатов (сертификатов) на специалистов Претендента (не менее двух);

- перечень основных машин и механизмов;

- любые другие документы, которые оферент считает необходимым представить для подтверждения своей квалификации.

- выписка  из ЕГР

5) организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет с приложением документов, подтверждающих их квалификацию (копия диплома);

6) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

  - Документы должны быть заверены нотариально или печатью организации и подписью руководителя организации.

  - Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций в письменной форме. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий объекта конкурса в соответствии с предварительной сметной стоимостью работ по капитальному ремонту, размер которой указан в извещении о проведении конкурса.

  - Заявка на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций подается на русском языке. Все листы заявки должны быть парафированы лицом уполномоченным.

  - Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, указанная в конкурсной документации, не может превышать общей суммы расходов на проведение работ по капитальному ремонту объекта открытого конкурса, утвержденной соответствующим решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

  - Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с журналом регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

  - Все заявки на участие в конкурсе, поданные заказчику, организатору конкурса, рассматриваются в порядке, определенном разделом 6 настоящей документации.

- Требования к претендентам

  - При проведении конкурса по отбору подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в конкурсе:

1) соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т.ч. членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли);

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

  - Требования предъявляются ко всем претендентам на участие в конкурсе

  - Проверка соответствия претендентов указанным требованиям осуществляется комиссией.

  - Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным разделом 6 настоящей документации;

2) непредставление определенных разделом 6 настоящей документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

3) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - В случае установления фактов несоответствия претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, комиссия не допускает претендента к участию в конкурсе по отбору  подрядных организаций.

- Порядок вскрытия рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций

  - В течение одного рабочего дня после окончания приема заявок на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций, организатор конкурса созывает комиссию для рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок требованиям, установленным конкурсной документацией по отбору подрядных организаций, соответствия требованиям, определенным разделом 6 настоящей документации.

  - В конкурсе по отбору подрядных организаций могут участвовать только лица, признанные по решению комиссии участниками конкурса.

  - В случае, если по основаниям, предусмотренным п. 6.4 настоящей документации, комиссией принято решение об отстранении одного или нескольких претендентов от участия в конкурсе по отбору подрядных организаций, конкурсная комиссия направляет таким претендентам уведомления об отказе в участии в конкурсе не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии.

  - Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указывается в извещении о проведении конкурса.

  - Заказчик, организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. При этом, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте органа местного самоуправления внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

  - Заказчик, организатор конкурса, официально разместивший, извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе, о  проведения открытого конкурса, размещается заказчиком, организатором, специализированной организацией в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.   На официальном сайте органа местного самоуправления.

  - Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на ней могут присутствовать представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

  - Для определения лучших условий исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

1) Качественные характеристики работ;

2) Сроки выполнения работ;

3) Срок предоставления гарантий качества работ;

4) Квалификация участника:

Сведения о специалистах, указанные в форме 3.5, должны подтверждаться копиями дипломов об образовании и копиями квалификационных удостоверений о профессиональной подготовке в учебных комбинатах по специальностям слесарь, слесарь-сантехник, сварщик, электромонтер по ремонту электрооборудования, кровельщик, промышленный альпинист, копиями удостоверений (для сварщиков) обученных правилами пожарной безопасности, копии протоколов по проверке знаний правилам  электробезопасности с присвоением квалификационной группы.

5) Уровень технической оснащенности;

  - Максимальный срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией по отбору подрядных организаций не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок комиссией.

  - Результаты работы конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок участников конкурсного отбора.

  - Заказчик, Организатор конкурса уведомляет всех участников открытого конкурса о принятых комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии.

  - На основании решения комиссии заказчик, организатор конкурса по отбору подрядных организаций в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола оценки заявок на участие в конкурсе передает победителю и/или победителям конкурса по отбору подрядных организаций по одному экземпляру протокола оценки заявок на участие в конкурсе и проекты договоров  на соответствующие виды работ

При этом указанные договоры заключаются на условиях, указанных в конкурсной документации.

  - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка и/или на основании результатов рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе подрядных организаций комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, конкурс объявляется не состоявшимся.

  - В случаи если конкурс объявлен не состоявшимся организатор конкурса вправе повторно организовать конкурс в течение одного месяца с даты подписания протокола заседания комиссии в соответствии с настоящим Порядком.

- Заключение по результатам конкурсного отбора договоров на выполнение работ

8.1. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки заявок на участие в конкурсе представляет организатору конкурса подписанный им проект договора на соответствующие виды работ.. При этом после предоставления победителем конкурса подписанного им проекта договора средства, полученные в качестве обеспечения заявки от участника конкурса, набравшего наибольшее количество баллов после участника (-ов), признанного победителем/победителями конкурса по решению комиссии, возвращаются такому участнику в полном объеме.

8.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1 настоящего Порядка, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора на соответствующие виды работ, он признается уклонившимся от заключения соответствующего договора.

8.3. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соответствующего договора, заказчик, организатор конкурса предлагает заключить соответствующий договор участнику конкурса, набравшего наибольшее количество баллов после участника признанного победителем конкурса по решению комиссии и уклонившегося от заключения договора. При этом заключение соответствующего договора таким участником конкурса является обязательным.

  - В случае если только один претендент на участие в конкурсе признан участником конкурса, организатор конкурса в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола заседания комиссии передает победителю конкурса подрядных организаций один экземпляр протокола заседания комиссии и проекты договоров (входящих в состав конкурсной документации) на соответствующие виды работ. Такой участник комиссионного отбора не вправе отказаться от заключения соответствующих договоров.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

| № п.п. | Ссылка на пункт раздела 1 | Вид информации | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.2. Приглашения к участию в конкурсном отборе; п.2 раздела 1. | Информация о заказчике | Наименование: ООО «Управляющая компания «Ремжилзаказчик» Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 79 Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 79 Номер телефона: 8-351-263-62-23 Номер факса: 8-351-263-62-23 Контактное лицо:Фетисова Полина Владимировна |
| 2 | п.2. Приглашения к участию в конкурсном отборе; п.2 раздела 1. | Информация о специализированной организации - организаторе конкурсного отбора | Наименование: ООО «Управляющая компания «Ремжилзаказчик» Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 79 Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 79 Номер телефона: 8-351-263-62-23 Номер факса: 8-351-263-62-23 Контактное лицо: Фетисова Полина Владимировна |
| 3 | п.1,п.3 Приглашения к участию в конкурсном отборе; | Вид конкурсного отбора, предмет конкурсного отбора | Открытый конкурсный отбор на право заключения договоров на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовой территории многоквартирных домов: Лот №1 – Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома по ул.3го Интернационала,119 Лот №2 - Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома по ул.3го Интернационала.119А Лот № 3 - Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома по Пр.Ленина.30 Лот № 4 – Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома по ул.Барбюса,82 Лот №5 –Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома по ул.Вагнера,71 |
| 4 | п.4. Приглашения к участию в конкурсном отборе; | Адрес соответствующего объекта отбора | Лот № 1 – ул. 3го Интернационала.119 Лот № 2 - ул. 3го Интернационала.119А Лот № 3 - Пр.Ленина.30 Лот №4 –ул.Барбюса,82 Лот №5 – ул.Вагнера,71 |
| 5 | ЧАСТЬ IV | Общие характеристики объекта конкурсного отбора | Общие характеристики соответствующих объектов конкурсного отбора представлены в Приложении документации по конкурсному отбору. |
| 6 | ЧАСТЬ IV | Перечень и срок выполнения работ по капитальному ремонту соответствующего объекта конкурсного отбора | Перечень по капитальному ремонту соответствующих объектов конкурсного отбора представлен в Приложении документации по конкурсному отбору. Срок выполнения работ: Лот № с 1 по 5 - с момента заключения договора до «30» сентября 2012 г. |
| 7 | П.1.5.раздела 1. | Претенденты на участие в конкурсном отборе | Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных организаций могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Участниками конкурсного отбора являются лица, претендующие на заключение договоров на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта конкурсного отбора, допущенные квалификационной комиссией к участию в конкурсном отборе. |
| 8 | п.6. раздела 1. | Требования к участникам конкурсного отбора | При проведении конкурсного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в конкурсном отборе: 1) соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли); 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации; 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292. Требования предъявляются ко всем претендентам на участие в конкурсе. Проверка соответствия претендентов указанным требованиям осуществляется комиссией. |
| 9 | Часть II | Возможность привлечения субподрядчиков | Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего договора |
| 10 | п.8,9,10 Приглашения к участию в конкурсном отборе; | Место, порядок и срок получения документации по конкурсному отбору подрядных организаций | Выдача комплекта документации по конкурсному отбору подрядных организаций осуществляется организатором конкурсного отбора в месте своего нахождения по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 79, каб. 401 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 12-45 часов Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи письменного заявления. Дата окончания выдачи документации: 24.07.2012 г. до 12-00 часов |
| 11 | п.10 Приглашения к участию в конкурсном отборе; | Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе | Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций осуществляется организатором конкурсного отбора в месте нахождения организатора конкурсного отбора по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, ул. Елькина, 79, каб. 401 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 12-45 часов Дата окончания приема заявок на участие: 24.07.2012 г. до 12-00 часов |
| 12 | п.5. раздела 1. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсном отборе | Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций в письменной форме. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы по капитальному ремонту объекта конкурса в соответствии с предварительной сметной стоимостью работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Заявка на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций подается на русском языке. Все листы заявки должны быть парафированы лицом уполномоченным. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. |
| 13 | п.8 Приглашения к участию в конкурсном отборе; п.7. раздела 1. | Место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсном отборе подрядных организаций; | Заявки на участие в конкурсном отборе вскрываются на следующий день после окончания приема заявок. Заявки на участие в конкурсном отборе будут вскрыты в 10:00 «25» июля 2012 г. по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, ул. Елькина, 79, каб. 201 |
| 14 | Часть IV, п.7. раздела 1. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе; | В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия определяет из состава претендентов на участие в конкурсном отборе лиц, признанных по решению квалификационной комиссией участниками конкурсного отбора. Заявки участников конкурсного отбора по каждому объекту конкурсного отбора оцениваются в соответствии с критериями, представленными в Приложении документации по конкурсному отбору. |
| 15 | п.7. раздела 1. | Срок и порядок уведомления претендентов о принятых конкурсной комиссией решениях | «25» июля 2012 г. конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора. На следующий рабочий день после определения победителя конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора уведомляет всех претендентов на участие в конкурсном отборе и всех участников конкурсного отбора о принятых конкурсной комиссией решениях. |
| 16 | Часть II, III | Перечень обязательных условий договоров подряда на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту объекта конкурсного отбора | Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: до 30 сентября 2012 г. Общая сметная стоимость работ: Размер предоплаты не более 30% от стоимости работ по договору. Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного органом местного самоуправления. |
| 17 | п.8. раздела 1. | Место, порядок и срок, в течение которого подрядная организация, выбранная по результатам комиссионного отбора должна подписать соответствующий договор на соответствующий вид работ | В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания квалификационной комиссии и получения уведомления о результатах комиссионного отбора, победитель комиссионного отбора должен подписать проект соответствующего договора по форме представленной в ЧАСТИ II документации по комиссионному отбору. |

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

# КОМИССИОННОГО ОТБОРА

# 3.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ

# В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом  комиссионном отборе  на право заключения договоров:

(УКАЗАТЬ НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА)

Настоящим

(наименование участника конкурсного отбора)

подтверждает, что для участия в открытом  конкурсном отборе  на право заключения вышеупомянутого договора направляются ниже перечисленные документы:

| Наименование организации | Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией | № п/п и кол-во листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заполненную заявку претендента на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
|  | заполненную анкету претендента на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
|  | для юридических лиц: |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли |  |  |  |  |  |
|  | сертификаты соответствия стандартам качества |  |  |  |  |  |
|  | справка о наличии ИТР |  |  |  |  |  |
|  | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  | справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете |  |  |  |  |  |
|  | справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |
|  | справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период |  |  |  |  |  |
|  | устав организации |  |  |  |  |  |
|  | учредительный договор |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о государственной регистрации |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о постановке на налоговый учет |  |  |  |  |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
|  | для индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли |  |  |  |  |  |
|  | сертификаты соответствия стандартам качества |  |  |  |  |  |
|  | справка о наличии ИТР |  |  |  |  |  |
|  | выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  | справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете |  |  |  |  |  |
|  | справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |
|  | справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о государственной регистрации |  |  |  |  |  |
|  | свидетельство о постановке на налоговый учет |  |  |  |  |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
|  | Итого листов: |  |  |  |  |  |
| ______________ | _______________________________ | _______________________________ |  |  |  |  |

(Должность)                                                            (Подпись)                                                        (Расшифровка)

М.П.

# 3.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ  ОТБОРЕ

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору подрядной организации

для проведения капитального ремонта и ремонта дворовой территории

многоквартирного дома

Заявление об участии в конкурсе

____________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________

(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет  об  участии  в  конкурсе  по отбору подрядной организации для проведения капитального  ремонта  многоквартирного дома, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

К заявке прилагаются:

1.  Копии  учредительных  документов  (устав,  учредительный  договор),

заверенная  надлежащим  образом  копия свидетельства о постановке на учет в

налоговый орган

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2.  Заверенная  надлежащим  образом  копия  приказа  (решение  собрания учредителей) о назначении директора

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3.    Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки),  выданная  не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии допуска СРО  на право производства работ;

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5.  Справка  из  банка об отсутствии картотеки на счете

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6.   Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по обязательным платежам в бюджет

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7.   Копии   бухгалтерской  отчетности  согласно  пункту  2  статьи  13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).

9. Документы, характеризующие опыт работы.

10.   Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей  работе,  качестве  и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии).

11.   Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.

12.  Документы,  подтверждающие  квалификацию  ИТР  и  рабочих на _____

листах.

13.   Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14.  Документ,  подтверждающий  согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________    ___________________________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

"___" _______________ 200__ г.

# 3.3.  ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

АНКЕТА

ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСНЕ ПОДРЯДНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ОГРН ___________________ ИНН _________________ КПП ____________________

Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

"___" ______________ 200_ г.

Юридический адрес: _________________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

Адрес местонахождения: ______________________________________________________________

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя ____________________________________

Телефон: _____________, факс: ______________ е-mail: _________________

Виды деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Банковские реквизиты: р/с ____________________________________ в банке ________________________________________ к/с в банке _________________________________,

БИК банка _______________________, ИНН банка ________________________,

адрес банка _________________________________________________________________________

Информация о наличии лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Квалификационный состав сотрудников ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Перечень объектов, по которым ранее выполнялись соответствующие виды работ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Описание производственной базы ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Краткое описание технологий и материалов, применяемых для выполнения соответствующих видов работ _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Перечень работ, которые претендент планирует выполнить самостоятельно ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Перечень работ, на выполнение которых претендент планирует привлечь субподрядные организации ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Перечень субподрядных организаций, которые претендент намерен привлечь для выполнения соответствующих видов работ _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________Информация о наличии у субподрядных организаций лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________

Контактный телефон: _______________ е-mail: __________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера ___________________________________________

Контактный телефон: ________________ е-mail: _________________________

Ф.И.О. лица, ответственного за взаимодействие с организатором  конкурса ____________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ________________ е-mail: _________________________

____________________________________________________________________________________

(должность)

__________________       (_____________________________________________)

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.

М.П.

3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Дата, исх. Номер

Доверенность № _____

г._______________ _________________________________________________________________________         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник открытого конкурсного отбора (ОКО): ________________________________________________________________________(далее – доверитель)                 (наименование участника ОКО)

в лице ___________________________________________________________________________________                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании _________________________________________________________________________       (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________________________________(далее – представитель)  (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _________№ _____________ выдан ____________________________ «___»_____________ представлять интересы доверителя на открытом конкурсном отборе _____________________________

_________________________________________________________________________  (далее – ОКО) (указать наименование предмета ОКО)

Проводимом__________________________________________________________________________________________ (указать наименование  заказчика)

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения ОКО  подавать заказчику, конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в ОКО.

Подпись_____________________________________________________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. представителя полностью)                                  (подпись представителя)

Доверенность действительна по «_____»___________________________________г.

Участник ОКО____________________________________________(____________________)                         (Ф.И.О)

_____________________________________________________________________________________________________________ (должность, Фамилия, И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего на подпись лица)

М.П.

Главный  бухгалтер ______________________________________ (_______________________)

(Ф.И.О)

Форма № 3.5 «Кадровые ресурсы»

Год последней переподготовки, Общий на аналогичных Стаж работы Стаж работы (общий)Образование и специальностьФ.И.О.Занимаемая№

повышения

квалификации

работ

(в занимаемой должности)

должность

п/п

12345678

____________________________________________________________________________________

(должность)

__________________       (_____________________________________________)

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.

М.П.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

договор № _________

на выполнение работ по капитальному ремонту

г.Челябинск                                                                                                                  « ___» _______  2012 г.

ООО «Управляющая компания «Ремжилзаказчик», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице Генерального директора Кудряшова В.И.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в  лице _______________________________________________,  действующего  на   основании Устава и Свидетельства о допуске  к работам, выданного СРО № _____  от _____________20__ г., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключается на основании:

1.1. Федерального закона от 21.07.2007г № ФЗ-185   « О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

  - Постановления Главы города от 28.05.2008г № 101-п «Об утверждении Порядка выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома;

  - По результатам конкурсного отбора на проведение капитального ремонта и ремонта дворовой территории на многоквартирных жилых домах.

2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполнения работ по капитальному ремонту  и ремонту дворовой территории ____________________________________________________________________________________в многоквартирном доме № _______________г. Челябинска по настоящему Договору составляет __________  (______________) рублей __ коп., в том числе НДС 18% -...

2.2.	Стоимость работ принимается Заказчиком по предъявляемым к оплате документам – акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счету-фактуре и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  в соответствии с фактическим объемом выполненных работ.

2.3.	После подписания  настоящего Договора  Заказчик   перечисляет Подрядчику  аванс в размере 30%  от  стоимости  работ, указанных в п.2.1. настоящего Договора. Сумма  аванса составляет __________________(____________), в т.ч. НДС -18% __________(______).

2.4.  Заказчик производит Подрядчику окончательную  оплату за фактически выполненную и принятую работу путем перечисления Подрядчику денежных средств на его расчетный счет после  подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

- При выполнении  настоящего Договора Заказчик обязан передать  Подрядчику по  акту Объект в течение 1 (одного) дня со дня подписания Договора Сторонами.

- Осуществлять технический надзор  (по соответствующему договору со специализированной организацией) и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов.

- Назначать рабочие комиссии для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ.

- Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых   Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

- Отдавать Подрядчику распоряжения о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества  ремонта или качество выполняемых работ;

3.1.6. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

3.1.7.Обеспечить финансирование ремонтных работ на Объекте.

3.1.7 Проводит освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

3.1.8.Проверять фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ;

3.1.9.Участвовать в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

3.2.	Подрядчик обязан:

- Выполнять за свой счет, своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и приложениями к нему, обеспечивая надлежащее качество.

- При  выполнении работ руководствоваться нормами СниП (в том числе СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"), Техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика и другими нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению;

- Обеспечить:

-качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-выполнение работ своей техникой и инструментами.

- Выполнять все  рекомендации, выданные специализированной организацией, осуществляющей технический надзор.

- Представить Заказчику в полном объеме исполнительную производственно-техническую документацию: исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;

3.2.6.Составить  график производства работ и направить его в адрес Заказчика вместе с подписанным договором.

3.2.7.Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

3.2.8.Обеспечить в ходе ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.2.9.Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

3.2.10.Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

3.2.11.Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

3.2.12.При готовности к сдаче законченных по Договору работ известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

3.2.13.По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

3.2.14.Информировать Заказчика о любых изменениях при выполнении подрядных работ;

3.2.15.Сдавать выполненные работы Заказчику;

3.2.16.Участвовать в назначенных Заказчиком рабочих комиссиях;

3.2.17.Обеспечивать порядок на объекте.

- КАЧЕСТВО РАБОТ

  - Заказчик осуществляет контроль проводимых Подрядчиком работ на предмет соответствия объемов, сроков и качества (по соответствующему договору со специализированной организацией).

4.2.  Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций и изделий, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией, а также действующими Строительными нормами и правилами;

4.3. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью не менее 3-х лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

4.4.  В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

4.5.  Наличие недостатков в работе и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписанным Заказчиком, Подрядчиком и организацией, осуществляющей технадзор.

  - Ответственность за качество выполненных работ третьими лицами по настоящему Контракту возлагается на Подрядчика.

  - Для обеспечения надлежащего качества работ, Подрядчик обязан предоставить свидетельство допуска о вступлении в СРО .

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Взаимодействия сторон, не урегулированные данным муниципальным контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

5.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательств предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного  договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается  договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного  договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается  договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

- ПОРЯДОК  СДАЧИ  И  ПРИЕМКИ  РАБОТ

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом дворовой территории жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2.Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 2-х дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3.Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6.4.Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта дворовой территории по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту дворовой территории объекта по всем видам работ.

6.5.При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.6. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и получения отчетных документов обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

7.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение ремонта Объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с технической документацией и ГОСТами. Подрядчик обязуется согласовывать все основные материалы и оборудование с Заказчиком.

7.2.Заказчик имеет право частично обеспечить ремонт Объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки и в соответствии с технической документацией.

7.3.При частичной поставке Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану за свой счет. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на Объект материалов и оборудования.

7.4.Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.5.Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.6.Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

7.7.Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7.8.Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при ремонте Объекта  приобретенных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

8.ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

8.1.С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

8.2.Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

9.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1.Охрану находящихся материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчик осуществляет за свой счет.

10.СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

10.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

10.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

11.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

11.2. Изменения графика производства работ, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную цену и сроки ремонта и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

11.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

12.1.Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ, оговоренных настоящим Договором, определяются графиком производства работ и поставки оборудования, представляемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

12.2.Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов, указанных в согласованном графике производства работ, не допускается и Заказчиком не принимается и не оплачиваются.

12.3.Срок начала работ по капитальному ремонту Объекта: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом _____ настоящего Договора

12.4.Срок окончания работ по капитальному ремонту Объекта: _________________________________

12.5.Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, то такие изменения должны производиться по письменному согласованию сторон.

12.6.Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

13.ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

14.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор расторгается досрочно:

а)	по соглашению Сторон, уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 дней;

б)	решением арбитражного суда по требованию одной из Сторон, если другая Сторона нарушает условия  договора;

14.2.При досрочном расторжении Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию.

15.ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

15.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в установленном законодательством РФ порядке.

16.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Настоящий Договор  вступает в силу с даты его подписания  и  действует до  полного исполнения  сторонами обязательств по договору.

16.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора    до 15 сентября 2011 г.

17.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

17.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: по одному для Заказчика  и  Подрядчика. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение

к документации

о конкурсном   отборе

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик» |
|  | _________________ В.И. Кудряшов |

ПОРЯДОК ЭСПЕРТНО-БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

заявок участников  конкурсного отбора

по определению подрядных организаций на выполнение работ  по капитальному ремонту

Конкурсная комиссия производит ранжирование заявок участников отбора, признанных соответствующими требованиям документации комиссионному отбору, с использованием экспертно-бального метода оценки :

1) качественные характеристики работ (качество применяемых технологий и материалов, описание всех выполняемых процессов и используемых материалов, сертификаты соответствия).

2) сроки выполнения работ;

3) срок предоставления гарантий качества работ.

4) квалификация участника:

- продолжительность работы на рынке;

-опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

- обеспечение кадровыми ресурсами (количество специалистов по профилю работ, образование, специальность, стаж работы (общий), стаж работы в занимаемой должности, год последней переподготовки и повышения квалификации ( копии документов);

5) уровень технической оснащенности ( производственная база, профессиональное оборудование);

Приложение

к документации

о конкурсном   отборе

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик» |
|  | __________________В.И. Кудряшов |

График производства  ремонтно-восстановительных работ

многоквартирных домов ООО УК «Ремжилзаказчик»

на 2012 год

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома (улица, дом) | Вид работ | Заявленная сумма тыс.руб. | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 3го Интернационала,119 | Капитальный ремонт дворовой территории | 782,148 | Июль-сентябрь |
| 2 | ул. 3го Интернационала,119А | Капитальный ремонт дворовой территории | 828,177 | Июль-сентябрь |
| 3 | Пр.Ленина,30 | Капитальный ремонт дворовой территории | 3057,395 | Июль-сентябрь |
| 4 | Ул.Барбюса,82 | Капитальный ремонт дворовой территории | 1289,813 | Июль-сентябрь |
| 5 | Ул.Вагнера,71 | Капитальный ремонт дворовой территории | 1710,187 | Июль-сентябрь |
| ИТОГО: |  |  | 7667,720 |  |